会议纪要

议题：光伏发电与储能系统能量管理及调度策略第三次讨论

时间：2025年9月30日

会议地点：线上

- 一、会议背景与需求

公司业务部门对能量调度的可解释方案有迫切需求，要求项目快速立项并推进。计划在十月份内签订合同，明确项目周期、人员投入、经费预算、验收指标。

二、会议结论

1. 我们需在节后提交一份立项任务书（WBS、人员投入、经费预算、验收指标）。

- WBS：Demo 阶段、技术完善阶段、上线优化阶段

- 项目立项任务书由公司提供模板，我们撰写后由公司进行确认

2. 完成一个Demo版本，用于展示整体流程（不考虑效果，只需跑通）。

3. 公司期望三个月内完成可演示版本（技术完善阶段），即便版本效果不理想，也可接受。

三、项目目标和阶段

（一）Demo阶段（第一步）

- 目标：实现端到端流程跑通，展示系统工作流程与思考过程（规则生成、判别、解释逻辑）。

- 输出：可演示版本（不要求最终效果）。

- 时间：由我们制定（尽快）

- （二）技术完善阶段（第二步）

- 目标：完成完整可用版本，包括数据构造、模型微调和判别生成流程。

- 核心工作：

- 数据构造与评估

- 模型微调（算力和人力消耗较大）

- 系统整体流程打通

- 时间：由我们制定，可交付端到端可用版本（公司期望三个月内）。

- （三）上线与优化阶段（第三步）

- 目标：上线后结合用户反馈进行持续优化，提升模型效果与可解释性。

- 时间：根据上线效果与反馈决定优化周期。

四、时间与周期

- 项目立项时间：10月份（签订合同及周期确认）

- Demo交付：由我们制定（尽快）

- 可用版本交付：公司期望三个月内

- 优化迭代：上线后持续进行

五、数据

- 1. 公司已经提供基础 CSV 文件（.zip），可用于规则生成。

- 2. 我们基于现有数据自造问题、规则、打标签，完成后续工作。